

Ministério da Educação

**Faculdade de Tecnologia**

Campus Registro

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

**DIÁRIO DE BORDO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome da Atividade** | **Data de início** | **Data de término** | **Responsável pela atividade** | **Descrição da atividade realizada** |
| Metodologia | 17/03/2025 | 24/04/2025 | Isabela Chaves | Ajustar Metodologia segundo pedidos no semestre passado. |
| Melhorias do sistema | 20/03/2025 | 08/04/2025 | Bruno Freitas | Ajustes técnicos do backend para comportar a IA. |
| Atualizar design | 21/03/2025 | 15/04/2025 | Caio Moraes | Atualizar o design do sistema para corrigir problemas de visualização e cores. |
| Reestruturar artigo | 23/03/2025 | 08/04/2025 | Caio Moraes | Corrigir o que foi pedido na última arguição e adicionar a seção para pesquisa de campo. |
| Design landing page | 29/03/2025 | 29/04/2025 | Caio Moraes | Criar landing page. |
| Reestruturar Squid | 29/03/2025 | 19/04/2025 | Mauricio Bertoldo | Ajustes e reestruturação do Squid para comportar as funcionalidades necessárias adequadamente. |
| Criação das Personas do sistema | 03/04/2025 | 07/04/2025 | Mauricio Bertoldo | Criar as personas do sistema. |
| Ideação e Design da seção de Sugestões (Web e Mobile) | 03/04/2025 | 19/04/2025 | Caio Moraes | Criar o design da nova funcionalidade do sistema Web e o sistema Mobile que se conecta com ele. |
| Ideação dos Wireframes de novas funções do sistema | 09/04.2025 | 14/04/2025 | Bruno Freitas | Criar os wireframes da nova função do sistema Web e Mobile. |
| Criar seção de Sugestões (Web) | 19/04/2025 | 08/05/2025 | Mauricio Bertoldo | Desenvolvimento da nova funcionalidade do sistema Web, integrando-se com o sistema antigo. |
| Desenvolvimento da seção de Sugestões (Mobile) | 19/04/2025 | 06/05.2025 | Bruno Freitas | Desenvolvimento do novo sistema Mobile. |
| Refatoração do sistema de monitoramento | 22/04/2025 | 03/05/2025 | Bruno Freitas e Mauricio Bertoldo | Revisar e alterar o código Python para corrigir erros com redirecionamentos e outros problemas que atrapalhavam o desempenho do sistema. |
| Desenvolvimento da Landing Page | 02/05/2025 | 10/05/2025 | Bruno Freitas | Desenvolver a Landing Page criada para o grupo. |
| Criação do Mapa mental | 03/05/2025 | 05/05/2025 | Bruno Freitas e Mauricio Bertoldo | Criar o mapa mental do sistema. |
| Refazer Banner | 04/05/2025 | 10/05/2025 | Caio Moraes | Refazer banner do ReSist para utilização nos próximos eventos. |
| Refazer Pitch | 04/05/2025 | 11/05/2025 | Caio Moraes | Refazer vídeo do Pitch para utilização do PI. |
| Atualizar Artefatos | 04/05/2025 | 07/05/2025 | Caio Moraes | Atualizar artefatos do PI para inserir novas informações das funcionalidades Web e Mobile. |